|  |  |
| --- | --- |
| Cronograma | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** <TecInside – Novos Projetos – Aplicativos – Agenda do Estudante> | |
| **Nome do projeto: Agenda do Estudante** | |
| **Gerente do projeto: Gustavo Lafant** | |
| **Elaborado por:** Rafael Gomes e Íta Leandro | **Versão:** 2.0 |
| **Aprovado por:** Gustavo Lafant | |
| **Assinatura:** | **Data de aprovação:**03/12/2018 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| Fase do projeto | | | Início | Fim | Fase do projeto | | | Início | Fim |
| **Formação da Estratégia do Produto** | | | 13/08/2018 | 24/08/2018 | **Implementação do Projeto** | | | 15/11/2018 | 26/11/2018 |
| **Capacidade de distribuição com o comercial** | | | 06/09/2018 | 17/09/2018 | **Reuniões de Refinamento** | | | 29/11/2018 | 31/11/2018 |
| **Desenvolvimento do Produto** | | | 19/09/2018 | 14/10/2018 | **Testes Finais** | | | 01/12/2018 | 04/11/2018 |
| **Apresentação do produto** | | | 23/10/2018 | 01/11/2018 | **Entrega final do projeto** | | | 06/12/2018 | 06/12/2018 |
|  | | |  |  |  | | |  |  |
| Julho | Agosto | Setembro | | | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | 12 | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | | 04 | 05 | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | | 11 | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | | 18 | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | | 25 | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | | 01 | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | | 08 | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | | 29 | **30** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  | **01** | **02** | **03** | **04** | 05 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | | 14 | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | 20 | | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | | 28 | **29** | **30** | **31** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  |  | **01** | **02** | | 03 | **04** | **05** | **06** | 07 | 08 | 09 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | **23** | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |  |  |  |  |  |  |  | | | |