# Ata de Reunião

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** <nome do cliente; órgão, setor da empresa responsável pelo projeto; programa da empresa que o projeto está inserido> | | | |
| **Nome do projeto:** | Call System | | |
| **Gerente do projeto:** | **Ítalo Ferreira** | | |
| **Elaborado por:** | Rafael Jordão | **Versão:** | 1.0 |
| **Aprovado por:** | Gustavo Lafant | | |
| **Assinatura:** |  | **Data de aprovação:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Relação dos presentes** | | | |
| **Nome:** | | **Setor/Empresa:** | |
| **Ítalo Ferreira** | | **Gerente do Projeto** | |
| **Rafael Jordão** | | **Conselheiro** | |
| **Gustavo Lafant** | | **Presidente** | |
| **Victor Hugo** | | **Superintendente** | |
| **Igor Frattini** | | **Relator** | |
| **Verônica Freitas** | | **Relatora** | |
| **II. Assuntos tratados** | | | |
| **Cronograma Projeto Call System** | | | |
| **III. Decisões tomadas** | | | |
| **Fases e Datas do Projeto** | | | |
| **IV. Ações a serem empreendidas** | **Prazo** | | **Responsável** |
| **Desenvolvimento da Ferramenta e suas particularidades** | **28/09/2018** | | **Ítalo Ferreira** |
| **Definição do Plano de Negócios** | **12/10/2018** | | **Rafael Jordão** |
| **Planejamento e Desenvolvimento do Projeto** | **26/10/2018** | | **Gustavo Lafant** |
| **Resumo de andamento do projeto** | **02/11/2018** | | **Victor Hugo** |
| **Início da implementação da ferramenta no contratante** | **31/11/2018** | | **Igor Fratini** |
| **Entrega final do projeto** | **04/12/2018** | | **Verônica Freitas** |

|  |
| --- |
| **Documentos anexos:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Enviar cópias para:**  🔾  🔾 | 🔾  🔾  🔾 | 🔾  🔾  🔾 | 🔾  🔾  🔾Plano do Projeto |

|  |
| --- |
| **Assinaturas** <principais envolvidos> |