|  |  |
| --- | --- |
| Cronograma | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa / Órgão / Setor/ Programa:** <XXXXXXX.SA / Privado / Implementação de Sistemas / Novas Ferramentas | |
| **Nome do projeto: CALL SYSTEM – Tec Inside** | |
| **Gerente do projeto:** Ítalo Ferreira | |
| **Elaborado por:** Rafael Jordão – Assistente de Diretoria | **Versão:** 1.0 |
| **Aprovado por:** Gustavo Lafant - Presidente | |
| **Assinatura:** | **Data de aprovação:**\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma de metas para a entrega do projeto no prazo necessário com suas funcionalidades solicitadas pelo cliente. | | | | | | | | | |
| Fase do projeto | | | Início | Fim | Fase do projeto | | | Início | Fim |
| **Definição das funções** | | | 06/08/2018 | 15/08/2018 | **Planejamento e Desenvolvimento do Projeto** | | | 15/10/2018 | 26/10/2018 |
| **Divisão de tarefas e suas funcionalidades** | | | 20/08/2018 | 30/08/2018 | **Resumo de andamento do projeto** | | | 29/10/2018 | 02/11/2018 |
| **Desenvolvimento da Ferramenta e suas particularidades** | | | 03/09/2018 | 28/09/2018 | **Início da implementação da ferramenta no contratante.** | | | 05/11/2018 | 31/11/2018 |
| **Definição do Plano de Negócio** | | | 01/10/2018 | 12/10/2018 | **Entrega final do projeto** | | | 03/12/2018 | 04/12/2018 |
|  | | |  |  |  | | |  |  |
| Julho | Agosto | Setembro | | | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | | 05 | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | | **12** | **13** | **14** | **15** | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | 31 |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  |  |  | 01 | | 02 | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | 29 | | 30 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | 13 | | 14 | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | 27 | | 28 | **29** | **30** | **31** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  | **01** | **02** | 03 | | 04 | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | D | S | T | Q | Q | S | S | |  |  |  |  |  |  | 01 | | 02 | **03** | **04** | 05 | 06 | 07 | 08 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | | |